本周工作汇报：服饰细粒度视觉模块（3.1.2）

汇报周期：第四周｜方向：多模态电商服饰细粒度视觉基础模块

# 一、本周主要工作

本周主要推进 PRD 3.1.2「语言引导的局部区域定位」。根据导师反馈，我将原先偏「固定部位分割」的思路调整为「语言引导的局部区域定位」：模型不再只支持训练时定义好的 N 个部位，而是通过自然语言 query 在服饰实例内部选择目标区域。这样可以支持方位、属性、部件和关系描述，例如左边袖口、碎花图案、拉链、口袋、外套和内搭等，扩展性明显更强。

工程上，本周完成了开放词汇 baseline、DeepFashion2 弱监督标签构建、候选区域训练数据导出、多个排序模型实验，以及 AutoDL 上的训练和评估闭环。目前 3.1.2 已经从单纯规则 baseline 进入 learned ranker 验证阶段，但 full pipeline 指标显示 learned model 需要谨慎接入。

# 二、Baseline 方向调整与工程实现

明确新的 baseline 定位：输入服饰图片和自然语言 query，先复用 3.1.1 实例分割结果，再在目标服饰 mask 内生成开放词汇候选区域。

实现中文 query parser，支持 neckline、hem、shoulder、cuff、pocket、pattern、zipper、button、decoration 等区域与属性描述。

实现候选区域生成与排序接口，保留 whole garment、upper、lower、left、right、center 等通用候选，避免只依赖固定部位标签。

将本地开发与 AutoDL 训练流程打通：本地 commit 后推送，AutoDL 在 /root/projects/alibaba-ai 拉取代码并运行大规模训练。

补充 weak-label evaluation 脚本，用 DeepFashion2 validation annos 中的 mask + landmarks 对 3.1.2 输出做自动评估。

# 三、弱监督数据构建

由于 DeepFashion2 没有直接给出「领口/下摆/肩部」局部 mask，本周继续沿用 mask + landmarks 构造 pseudo-label 的路线。其中 landmark pseudo-label 优先用于 neckline、hem、shoulder；当 landmark 信息不足时，再使用规则区域作为 fallback。

| 数据/文件 | 规模 | 来源 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Query records | 2,808,252 条 | DeepFashion2 train mask + landmarks | 训练 query-level 弱监督样本 |
| Candidate records | 5,000,000 条候选 | 前 500,000 query records | 训练 listwise ranker |
| 弱标签来源 | 2,231,694 landmark / 576,558 rule | landmark pseudo-label 优先 | 评估标签质量与覆盖率 |
| candidate label | 395,319 positive / 4,604,681 negative | IoU≥0.5 为正样本 | 监督候选区域排序 |

# 四、模型实验与阶段性结果

本周比较了三类排序路径：启发式文本规则、轻量 learned hash ranker、以及候选级 listwise context ranker。其中 Chinese-CLIP 零样本相似度也做了验证，但单独用于候选排序时 top1 IoU 只有 0.2020，说明预训练跨模态能力不能直接替代本任务的弱监督训练。

| 阶段 | 核心方法 | 验证规模 | 主要结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开放词汇 baseline | query parser + 候选区域 + 启发式排序 | 200 图 / 600 query | weak IoU 0.2818，Hit@0.3 0.3933 |
| 轻量 hash ranker | 文本哈希 + 几何特征，neckline/hem 生效 | 200 图 / 600 query | weak IoU 0.2822，接近启发式 |
| Chinese-CLIP 零样本 | 中文 CLIP 文本-区域相似度 | 2000 candidate groups | top1 IoU 0.2020，单独使用效果不足 |
| Listwise context ranker | query/candidate/box/context 联合排序 | 训练 50k query groups | val top1 IoU 0.5113 |
| 后续切片验证 | 同一 checkpoint eval-only | offset 50k / 5000 groups | top1 IoU 0.4456，oracle 0.5193 |

Listwise context ranker 在候选级验证上表现较好：50k query group 训练后，第一段 2k validation top1 IoU 达到 0.5113，后续 offset 50k 的 5000 groups 也有 0.4456，接近该候选集合 oracle 0.5193。但是接入完整 3.1.2 pipeline 后，neckline 和 shoulder 指标出现退化，因此最终采用 hem-only gate。

| 方案 | ranker 使用策略 | avg weak IoU | Hit@0.3 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启发式 baseline | 全部区域启发式排序 | 0.2818 | 0.3933 | 稳定但上限有限 |
| Listwise 全量接入 | neckline/hem/shoulder 全部用 learned | 0.2732 | 0.4150 | shoulder 与 neckline 退化 |
| Listwise hem-only | hem 用 learned，其余 fallback | 0.2818 | 0.4050 | 当前最安全线上策略 |

# 五、问题分析

候选级 listwise ranker 有学习效果，但 full pipeline 还受 3.1.1 预测 mask、候选区域生成和 weak label 噪声共同影响。

neckline 与 shoulder 对上半身边界和 landmark 分布更敏感，候选排序分数提升不一定能转化为最终 mask IoU 提升。

hem 区域相对稳定，listwise context ranker 接入后没有明显破坏整体结果，因此暂时只对 hem 启用 learned ranker。

Chinese-CLIP 零样本排序结果低于规则 baseline，说明当前阶段更可靠的路线是弱监督训练 + 保守 fallback，而不是直接替换为通用 CLIP。

本周还修正了评估输出中的 ranker_backend 统计逻辑，使 fallback 记录真实显示为 heuristic_text_region_ranker，避免误以为所有 query 都由 learned ranker 处理。

# 六、代码与文档整理

新增训练 query records 和 candidate records 构建脚本，支持从 DeepFashion2 大规模导出弱监督训练数据。

新增 candidate baseline diagnostics，用 oracle、target-region-name、Chinese-CLIP 等结果判断候选集合上限和模型空间。

实现 candidate listwise ranker 训练、soft label 训练、context feature、eval-only 验证和 full pipeline 推理接入。

更新 README、AutoDL setup 和 3.1.2 plan，记录关键命令、实验结果和当前 hem-only online policy。

补充单元测试，覆盖 listwise checkpoint 识别、unsupported region fallback、effective backend 统计和本地推理路径。

# 七、下周计划

在 AutoDL 上重新拉取最新代码，复跑 hem-only weak evaluation，确认 ranker_backend_counts 能区分 hem learned 与 neckline/shoulder fallback。

整理 3.1.2 成功/失败可视化样例，重点分析 neckline、shoulder 为什么在 full pipeline 中低于候选级验证。

构建 100-300 条人工标注小验证集，用真实局部区域标注校准 weak-label 指标，避免只围绕 noisy pseudo-label 优化。

继续改进 pseudo-label 与候选区域生成，优先提升 shoulder/neckline，再考虑 cuff、waist 等更多部位。

评估加入图像区域 embedding 或 grounding 模型的可行性，但保持 fallback 策略，避免开放词汇查询能力退化。

总体来看，本周完成了 3.1.2 baseline 方向的关键调整，并建立了从弱监督数据、候选训练、排序模型到 full pipeline 评估的完整闭环。当前最稳妥方案是开放词汇启发式 baseline + hem-only listwise learned ranker；下一步重点不是盲目扩大模型，而是用可视化和人工小验证集确认指标瓶颈。