本周工作汇报：服饰细粒度视觉模块（3.1.2 方向复盘与重构）

汇报周期：第五周｜方向：多模态电商服饰细粒度视觉基础模块

# 一、本周主要工作

本周主要围绕 3.1.2「语言引导的局部区域定位」做方向复盘和评估体系重构。根据导师反馈，前几周的训练和评估过度依赖 landmark pseudo-label + rule fallback，缺少人工真实标注作为基准，容易把模型优化到伪标签几何上。因此本周重点从继续训练 weak ranker，调整为建立小规模人工 benchmark、复查 PRD 中 DINOv2/CLIP 的图文匹配路线，并把后续主线改为 pretrained grounding。

# 二、导师反馈与本周调整

| 反馈/问题 | 本周处理 | 当前结论 |
| --- | --- | --- |
| 训练/评估都来自伪标签，可能围绕 noisy pseudo-label 跑偏 | 建立人工 bbox benchmark，不使用 landmark 标注 | manual benchmark 作为 3.1.2 主要评估依据 |
| 候选区域利用 GT mask 和 landmark 先验，候选级结果偏乐观 | 把 candidate-listwise ranker 从 online path 暂时关掉 | 线上默认 heuristic-only，learned ranker 只保留为实验分支 |
| PRD 更接近 DINOv2/CLIP 区域特征与文本特征匹配路线 | 重构 README、AutoDL setup 和 3.1.2 plan | 下一步优先验证 GroundingDINO/OWL-ViT/CLIP 类 baseline |

# 三、Manual Benchmark 与策略修正

本周完成两轮人工标注合并，共得到 122 条有效 labeled records。标注时只根据图片和 query 手动画 bbox，不可标注 query 标为 unlabeled，不再用 DeepFashion2 landmark 作为评估真值。

| 阶段 | 规模 | avg bbox IoU | Hit@0.3 / Hit@0.5 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始 heuristic | 55 | 0.2544 | 0.4000 / 0.2545 | 优于 learned hybrid |
| candidate-listwise hybrid | 55 | 0.2324 | 0.3455 / 0.2000 | 人工评估未带来收益 |
| 合并人工集 baseline | 122 | 0.2812 | 0.4344 / 0.2623 | 作为后续比较基线 |
| failure review + rule refinement | 122 | 0.3123 | 0.4836 / 0.2705 | 整体提升，cuff 仍是瓶颈 |

Failure review 后主要修正了三类问题：cuff 增加 upper-sleeve / lower-terminal 候选；pocket 左右方向改为服饰/穿着者左右；waist 根据 garment category 使用不同纵向区域。pocket 和 waist 提升明显，但 cuff 仍然较弱，说明纯几何规则接近上限。

# 四、当前判断

DeepFashion2 有 mask、bbox、category 和 landmark，但没有 query-level 语言区域人工标注，不能单独支撑 3.1.2 的完整训练。

weak-label ranker 可以作为历史实验和辅助诊断，但不能作为 PRD 级语言 grounding 的主要结论。

当前 online policy 固定为 heuristic-only；只有新模型超过 manual benchmark，才考虑接入 online path。

3.1.2 后续主线应回到预训练 grounding / 图文匹配：GroundingDINO、OWL-ViT/OWL-V2、Chinese-CLIP 或 CLIP prompt mapping。

# 五、下周计划

实现 pretrained grounding 离线评估脚本，输入人工标注 JSONL，输出预测 bbox、IoU、可视化和 summary。

优先验证 GroundingDINO 或 OWL-ViT/OWL-V2；若模型偏英文，增加中文 query 到英文 prompt 的模板映射。

继续保留 heuristic-only 作为 control baseline；新模型必须超过 manual benchmark 才能进入 online path。

重点比较 cuff、pocket、zipper、pattern 等规则困难区域；如需继续标注，只做小规模、有目标的补充标注。