本周工作汇报：服饰细粒度视觉模块（3.1.2 选择器收敛验证）

汇报周期：第七周｜本周目标：独立 OOF Hit@0.3 达到 60%

# 一、本周目标与评估协议

本周目标是把 3.1.2 的 Hit@0.3 从 36.23% 提升到 60%。为回应前期关于伪标签噪声和数据泄漏的反馈，本轮固定 2,338 条 cuff/waist 弱标签记录，所有候选均由在线模型从图像生成；target bbox 只提供训练监督和最终计分，不进入候选生成或特征。人工 bbox benchmark 保持冻结，仅用于后续验真。

| 评估数据 | 2,338 条弱标签记录，1,529 张图 | 验证方式 | 按图像分组的 5-fold OOF |
| --- | --- | --- | --- |
| 防泄漏 | 候选与特征不使用 target bbox | 人工基准 | 161 条审校框冻结，不参与调参 |

# 二、选择器特征增强与 OOF 结果

在相同的 image-grouped 5-fold OOF 协议下，依次加入区域条件 DINOv2、cuff patch 空间特征和 3.1.1 在线预测服饰实例几何。其中在线服饰几何把命中数从 1,174 提升到 1,202，是本周最后一个可复现的有效增益。

| 方案 | Hit@0.3 | 命中数 | cuff | waist | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线基线 | 36.23% | 847 | 31.16% | 65.79% | 起点 |
| 区域条件 DINOv2 listwise | 47.78% | 1,117 | 43.39% | 73.39% | +270 |
| + cuff patch 空间特征 | 50.21% | 1,174 | 46.24% | 73.39% | +57 |
| + 在线服饰实例几何 | 51.41% | 1,202 | 47.14% | 76.32% | 最佳 |
| + 候选共识/专家交互 v5 | 51.41% | 1,202 | 47.09% | 76.61% | 无净增益 |
| + cuff 成对重排 | 51.33% | 1,200 | 46.99% | 76.61% | 下降 2 |

# 三、完成的工程与消融验证

加入 cuff 专用 DINOv2 patch 空间描述，补充候选内部的局部视觉结构。

接入 3.1.1 在线预测服饰框构造相对几何；2,338 条记录全部成功，且未使用弱标签框。

候选共识无净增益，pair reranker 少 2 个命中；164 tests passed，CUDA、固定 seed 与 OOF 可复现。

# 四、左右袖口诊断

对 1,996 条 cuff 记录进一步检查左右语义。多数预测已经满足同侧约束，真正因错侧而失败且可恢复的样本只有 9 条；同时有 19 条错侧候选已经达到 Hit@0.3。因此直接加入硬左右过滤，净收益风险大于收益。

| 诊断项 | 数量 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| cuff 当前选择命中 | 940 / 1,996 | 主要瓶颈仍是候选排序 |
| 完整候选 oracle 命中 | 1,286 | 候选池仍有较大理论空间 |
| 同侧候选 oracle 命中 | 1,182 | 强制同侧会损失 104 个 oracle 命中 |
| 错侧失败且可由同侧恢复 | 9 | 硬左右过滤的可恢复收益很小 |
| 当前错侧但已命中 | 19 | 硬过滤反而可能破坏已有命中 |
| 完整左右配对 / 框碰撞 | 809 / 52 | 仅靠碰撞规则不足以稳定提升 |

# 五、距离 60% 的差距与停止判断

| 指标 | Hit@0.3 | 命中数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本周最佳 OOF | 51.41% | 1,202 | 可信的当前上限 |
| 周目标 | 60.00% | 1,403 | 仍差 201 个命中 |
| 候选 oracle | 68.22% | 1,595 | 理论空间存在，但当前监督难以学到 |

当前候选池的 oracle 高于 60%，说明理论上仍有空间；但连续三轮新增特征的结果已从 +28 个命中变为 0、再变为 -2。这表明瓶颈不是继续堆叠几何规则，而是带噪 landmark pseudo-label 无法稳定教会选择器识别真实局部区域。若继续以这批伪标签做目标，很可能只提高伪标签 IoU，无法证明真实定位能力提升。

因此，本周不把 60% 写成已完成目标，也不通过改划分、看测试集调阈值或引入 target bbox 特征来追数。当前可信结果冻结为 51.41%（1,202/2,338），比 60% 仍少 201 个命中。

# 六、当前结论与后续计划

冻结“DINOv2 cuff 空间特征 + 在线服饰实例几何”的线性 listwise 版本，作为当前弱标签 OOF 最佳模型。

停止继续在同一批 landmark pseudo-label 上做选择器特征工程；candidate consensus 和 cuff pair reranker 记录为负向消融。

人工审校 benchmark 继续作为独立验真集，不参与阈值或模型选择，避免再次出现评估泄漏。

若后续仍要求达到 60%，需要进入新阶段：补充干净人工框、微调 dense grounding，或重构候选生成，而不是继续微调当前选择器。